

GGR Desarrollos Web

PRESUPUESTO SITIO WEB

*\*Válido hasta el 30/4/2022*

**Trabajo solicitado // Sitio web de 5 páginas**

**Nombre // Garcia Rapisarda Golf Academy**

**Fecha // 20/3/2022**

| Abril | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | M | M | J | V | S | D |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

| Mayo | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | M | M | J | V | S | D |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |

Tiempo de trabajo – 6 semanas

* Semana 1: Diseño general y Sketch del sitio.
* Semana 2: Maquetación con HTML 5.
* Semanas 3 y 4: Diseño web utilizando herramientas CSS, SASS y Bootstrap.
* Semana 5: Testing del sitio.
* Semana 6: Posicionamiento SEO, seguridad y alojamiento en el servidor.

MANTENIMIENTO

* Incluido en el precio durante 60 días
* 3 instancias de correcciones y cambios
* Soporte técnico remoto por 60 días

***\*luego de los 60 días cualquier modificación corre por parte del cliente***

VALOR Y FORMAS DE PAGO

* $80.000 + IVA (%21)
* Efectivo
* Transferencia bancaria
* Mercado Pago

***\*no está incluido el costo por alojamiento del sitio en el servidor***

**Términos y condiciones: *Se abonará 40% a la firma del presupuesto y el 60% restante una vez finalizado.***